TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Identificação do Projeto

Projeto / Sistema web CVLattes

Histórico de Registro

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	23/08/2016	Leonardo Baiser	Elaboração do documento
1.1	11/09/2016	Leonardo Baiser	Elaboração do documento

# Justificativa
Em muitas ocasiões necessitamos de um sistema que facilite ações de planejamento, gestão e operacionalização do fomento a pesquisa, o CVLattes integra as bases de dados de currículos, grupos de pesquisa e instituições em um único sistema de informações para as áreas de Ciência e Tecnologia. O CVLattes tem intuito de agilizar a busca por currículos para stakeholders das áreas de Ciência e Tecnologia e auxiliar no gerenciamento dos documentos do grupo.
# Objetivo do Projeto
O sistema deve gerenciar uma base de dados de currículos, estes dados são provenientes de usuários cadastrados no sistema, o sistema concentra-se na busca de currículos e gerenciamento dos documentos do grupo, como: inserir, excluir, modificar, consultar e resgatar. Outra abrangência que o sistema permite é a geração de relatórios, saída para outras fontes, importação dos dados preenchidos em outros sistemas de currículos. Com este projeto deseja-se atingir a todos os profissionais, estudantes, pesquisadores e docentes das áreas de Ciência e Tecnologia do país.
O projeto tem duração de 3,5 meses (quinze semanas) para implementação do sistema proposto.

# Alinhamento Estratégico
O projeto destina-se aos interesses do planejamento da disciplina de engenharia de software II, nos quais apresentam-se planejamento, gerenciamento e desenvolvimento de um projeto.

# Responsabilidades e Partes Interessadas
Tem-se como stakeholders deste projeto Leonardo Baiser, gerente do projeto, que concerne-se pelo cumprimento do acordado em planejamento, de modo que o produto envolvido neste projeto seja criado no tempo planejado; Rômulo Meloca, analista do projeto, possui a responsabilidade de definir o comportamento do sistema e a interação entre os trechos de código que serão produzidos, de modo a atender todos os requisitos; Marco Cezar que tem o encargo de substancializar o projeto de sistema elaborado pelo analista; E Mateus Yonemoto que testará todas as condições e casos especificados pelos requisitos do sistema.
# Escopo
Espera-se que ao término do prazo de execução do projeto, tenha-se um produto que atenda todo o processo de gerenciamento da base de dados de currículos.

# Restrições
Tempo para execução do projeto pode ser um fator que limitará funcionalidades do produto.

# Riscos Iniciais
Os risco iniciais deduzidos são, a escassez de tempo para execução, a desistência de alguns membro ou a falta de comprometimento de membros durante a execução do projeto.

# Tempo Estimado
Estima-se a duração para implementação do projeto em quinze semanas.

# Custo Estimado
O custo é aproximadamente duas horas por semana, nas quinze semanas previstas para execução do projeto.

10. Ferramentas utilizadas
Para a implementação do projeto serão utilizados as seguintes ferramentas:
- NetBeans (8.1) com JDK 8
- Astah
- SGBD PostgreSQL 8.2.4
- GitHub

# Gerente do Projeto

Nome: Leonardo Pontes Baiser	Email: lpbaiser@gmail.com

# Aprovação do Termo de Abertura

Unidade Demandante	Data	Assinatura