|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Notas da Revisão** |
| 1.0 | 11/09/2016 | Leonardo Baiser | Criação do modelo |
| 1.1 | 20/09/2016 | Leonardo Baiser | Justificativa do Projeto |
| 1.2 | 04/10/2016 | Leonardo Baiser | Escopo do Produto |
| 1.3 | 04/10/2016 | Leonardo Baiser | Premissas e Entregas |

Sumário

[1 Objetivos deste documento 1](#_Toc417921954)

[2 Situação atual e justificativa do projeto 1](#_Toc417921955)

[3 Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto 1](#_Toc417921956)

[4 Escopo do Produto 1](#_Toc417921957)

[5 Exclusões do projeto / Fora do Escopo 1](#_Toc417921958)

[6 Restrições 2](#_Toc417921959)

[7 Premissas 2](#_Toc417921960)

[8 Entregas e Critérios de Aceitação 2](#_Toc417921961)

1. Objetivos deste documento

Este documento especifica os limites do projeto, de modo a descrever de forma clara qual trabalho deverá ser realizado e quais entregas serão produzidas.

1. Situação atual e justificativa do projeto

O projeto justifica-se pela necessidade de criação de um plataforma de gestão e operacionalização do fomento a pesquisa, este software integra as bases de dados de currículos, grupos de pesquisa e instituições.

1. Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

O projeto será considerado um sucesso se todos os envolvidos desenvolverem suas partes no projeto afim de atender a todos os critérios de aceitação das entregas, respeitar as restrições e cumprir o cronograma de execução. As restrições e os critérios de aceitação das entregas estão detalhados abaixo.

O cronograma de execução é um anexo do plano de gerenciamento do projeto.

1. Escopo do Produto

O sistema concentra-se no cadastro de usuários e busca de currículos para stakeholders das áreas de Ciência e Tecnologia e tem como objetivo auxiliar no gerenciamento dos documentos do grupo, como: inserir, excluir, modificar, consultar e resgatar. Geração de relatórios.

1. Exclusões do projeto / Fora do Escopo

Na primeira versão do sistema não será implementado os seguintes itens:

* Saída para outras fontes
* Importação dos dados preenchidos em outros sistemas de currículos.

1. Restrições

Tempo para execução do projeto é uns dos fatores que irão limitar as funcionalidades do produto, outro fator é a inexistência de um cliente real, neste caso tratando de um trabalho acadêmico a elicitação de requisitos torna-se inviável.

1. Premissas

A inexistência de um cliente torna impossível a elicitação correta de requisitos, e o tempo disponível para o desenvolvimento da aplicação pode ocasionar o corte de requisitos do software.

1. Entregas e Critérios de Aceitação

As entregas descritas na Estrutura Analítica do Projeto e no Diagrama de Gantt demonstra aos envolvidos os prazos a serem cumprimentos até a finalização do projeto.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aprovações** | | |
| **Participante** | **Assinatura** | **Data** |
| Patrocinador do Projeto | Reginaldo Ré |  |
| Gerente do Projeto | Rômulo Manciola Meloca | 06/09/2016 |